SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH- TEMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA W SZAROWIE”

(o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA KŁAJ

32-015 KŁAJ

KŁAJ 655

POLSKA

Tel: +48 (012) 284 11 00

Fax:  +48 (012) 284 11 33

www.klaj.pl

e-mail: ugk@klaj.pl

ZATWIERDZAM

Kłaj, dnia 30.05.2014 r.

- Spis treści

I.	NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I NUMER POSTĘPOWANIA	5

1.	Nazwa i adres zamawiającego:	5

2.	Numer referencyjny nadany zamówieniu przez Zamawiającego:	5

3.	Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:	5

II.	TRYB POSTĘPOWANIA - PODSTAWA PRAWNA	5

III.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	5

1.	Przedmiot zamówienia:	5

2.	Zakres zamówienia:	5

2. 1	Pozostały zakres przedmiotu zamówienia:	6

2. 2	Uwagi do zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:	6

2. 3	Klasyfikacja wspólnego słownika zamówień (CPV):	6

2. 4	Podwykonawstwo	7

IV.	INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH  I WARIANTOWYCH, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ	8

V.	INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH	8

VI.	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - UMOWY	8

VII.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW	8

1.	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:	8

2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia.	8

3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:	9

4.	Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:	9

5.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.	9

VIII.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW	9

1.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, do oferty należy dołączyć:	9

2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 i 5 ustawy pzp, do oferty należy dołączyć:	10

3.	Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:	11

4.	Pozostałe dokumenty jakie Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty:	12

5.	Wspólne ubieganie się wykonawców o zamówienie	12

6.	Podwykonawcy	12

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	13

1.	Zasady przygotowania Ofert	13

2.	Opakowanie i oznakowanie oferty	13

X.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY	14

XI.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ	15

XII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	16

1.	Wysokość wadium:	16

2.	Rachunek bankowy:	16

3.	Formy wnoszenia wadium:	16

4.	Terminy i zasady wniesienia wadium:	16

5.	Zwrot wadium przetargowego	17

XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	18

XIV.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT	18

1.	Miejsce i termin składania ofert	18

2.	Oferty złożone po terminie składania ofert	18

3.	Zmiany w ofertach już złożonych	18

4.	Wycofanie oferty	18

XV.	OTWARCIE OFERT	19

XVI.	WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ	19

XVII.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	19

1.	Termin wniesienia i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy	19

2.	Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:	19

XVIII.	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	21

1.	Udzielenie zamówienia	21

2.	Podpisanie umowy	21

3.	Uchylenie od zawarcia umowy	21

4.	Zmiana umowy	21

XIX.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	22

XX.	WARUNKI UMOWY	23

XXI.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	23

XXII.	ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO SIWZ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	23

XXIII.	ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZANE DO SIWZ PRZEZ OFERENTA	23

# NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I NUMER POSTĘPOWANIA

## Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kłaj

32-015 Kłaj 655

Tel:	(12) 284-11-00

Fax:	(12) 284-11-33

Web:	www.klaj.pl

e-mail:ugk@klaj.pl

## Numer referencyjny nadany zamówieniu przez Zamawiającego:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest numerem: In.271.7.2014

## Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej: www.klaj.pl w zakładce BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłaju.

# TRYB POSTĘPOWANIA - PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) - zwanej dalej prawem zamówień publicznych obowiązujących dla postępowań o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p. z. p.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: ,,Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie”

## Zakres zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

Zakres prac obejmuje:

-Prace dociepleniowe

-Częściowa wymiana pokrycia dachowego

### Pozostały zakres przedmiotu zamówienia:

- Obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;

- Inwentaryzacja powykonawcza;

- Projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, projekt organizacji ruchu podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ;

- Wszystkie elementy wymienione w dowolnej części opracowań składających się na załączniki do niniejszej specyfikacji, a mające wpływ na cenę oferowaną przedmiotu zamówienia.

### Uwagi do zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca w ramach zamówienia zrealizuje cały zakres, o którym mowa powyżej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmującej dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót;

- Podane w dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu wykonania robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, znaków towarowych o takich samych bądź wyższych właściwościach użytkowych i eksploatacyjnych przy założeniu, że nie mogą one pogarszać jakości tych robót;

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty 
i zabudowane materiały na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót;

- Na dostarczone materiały i urządzenia (przewidziane do montażu zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru obowiązują warunki i okresy gwarancji określone przez producenta tych materiałów i urządzeń 
w dokumencie gwarancyjnym. Nie wyłącza to jednak obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na całość przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy.

- Przedmiar robót nie obejmuje: kosztów organizacji, zaplecza budowy, kosztów przygotowania terenu pod budowę, kosztów zajęcia pasa drogowego. Całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po oszacowaniu ich wartości;

- Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym (dostarczonym po podpisaniu umowy Wykonawcy 
z Zamawiającym), kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym 
i obowiązującymi normami;

- Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Robót był dostępny na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy bądź w siedzibie Zamawiającego w czasie realizacji robót.

### Klasyfikacja wspólnego słownika zamówień (CPV):

45.00.00.00-7	Roboty budowlane

45.32.10.00-3	Izolacja cieplna

### Podwykonawstwo

Wykonawca może zlecić wykonanie robót będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Zamawiający, jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, nie dotyczy umów o Podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
I WARIANTOWYCH, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 50 % jego wartości.

# TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - UMOWY

Termin całkowitego zakończenia robót budowlanych, przekazania dokumentacji  powykonawczej ustala się do dnia 30.09.2014 r.

# OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz spełniający wymagania określone w niniejszej ,,Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dotyczące:

## Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

## Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek udziału 
w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej:

Jedną roboty budowlaną polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie  remoncie lub termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (załącznik nr 2).

## Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

## Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie:

Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (załącznik nr 3).

## Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału 
w postępowaniu jeśli wykaże, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia i wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40 000,00 zł  (załącznik nr B)

# DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ WYKONAWCÓW

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie  o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy pzp (Załącznik nr 4)

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo (Załącznik nr 2), zgodnie z zapisem pkt. 2 SIWZ. Do wykazu wykonanych robót Wykonawca musi dołączyć dowody (poświadczenia) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 2a). Zamawiający żąda dokumentów poświadczających zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie posiadających wymagane uprawnienia [Załącznik nr 3]

- Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia ważną na dzień składania ofert, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40 000,00 zł  [załącznik nr B)

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 i 5 ustawy pzp, do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5);

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymają wpisu do rejestru, lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpis ten ma być aktualny na dzień składania ofert (Załącznik nr A);

- Aktualne zaświadczenie właściwego dla Wykonawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie to ma być aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr D);

- Aktualne zaświadczenie właściwego dla Wykonawcy oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Zaświadczenie to ma być aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr E);

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja ta ma być aktualna na dzień składania ofert (Załącznik nr F);

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja ta ma być aktualna na dzień składania ofert (Załącznik nr G);

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy pzp- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja ta ma być aktualna na dzień składania ofert (Załącznik nr H);

- Oświadczenie- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wypełnioną, opieczętowaną i podpisaną przez osoby upoważnione (Załącznik nr 6);

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów (art. 26 ust. 2b), 
a podmioty te będą brały udział w wykonaniu zamówienia, żąda się od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w pkt. a-h.

- W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

## Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. a, b, c, d, f SIWZ zgodnie z § 4.1. pkt. 1 oraz § 4.1. pkt. 2 ppkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt. 2 lit. e, g SIWZ, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b do g SIWZ zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## Pozostałe dokumenty jakie Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk ,,Formularz Oferty” (Załącznik nr 1);

- Oświadczenie o Podwykonawstwie, opieczętowane i podpisane przez upoważnione osoby (Załącznik nr 7);

- Kosztorys ofertowy (Załącznik nr I);

Wskazane w SIWZ dokumenty muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

## Wspólne ubieganie się wykonawców o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ustanawiają wówczas pełnomocnika. W przypadku konsorcjum może to być jeden 
z konsorcjantów tzw. Lider konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy pzp).

## Podwykonawcy

W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca powinien wskazać zakres przedmiotu zamówienia, który będzie realizował Podwykonawca (Załącznik nr 7). Załącznik ten należy wypełnić w formie ,,nie dotyczy” nawet jeśli Wykonawca nie zleca Podwykonawcą żadnych robót.

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania Podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość usług  świadczonych przez Podwykonawców.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

## Zasady przygotowania Ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy Pzp);

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 82 ust. 2 ustawy Pzp);

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Ofertę należy złożyć w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp);

- Wszelkie ceny w ofercie muszą być podane w PLN;

- Wyliczenia dokonywane i wskazane w druku „oferta” należy obliczać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami w zaokrąglaniu;

- Wymaga się, by oferta była przygotowana pismem ręcznym, na maszynie do pisania, komputerze- przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu oraz w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści;

- Wszystkie strony złożonej oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane;

- Oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane i opieczętowane pieczęcią imienną przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, 
a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres. W przypadku złożenia kserokopii musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

- Strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami musi być trwale połączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

- Załączniki muszą być dołączone do oferty, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

## Opakowanie i oznakowanie oferty

Oferty należy składać w dokładnie zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:

OFERTA PRZETARGOWA:

,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH- TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA W SZAROWIE”

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 18.06.2014 r.

Na kopercie oferty należy również zamieścić adres zwrotny Wykonawcy wraz 
z numerem telefonu, faksem, e-mailem.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena podana w ofercie musi wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego 
w oparciu o przedmiar robót lub kosztorys ślepy udostępniony przez Zamawiającego a stanowiący integralna cześć SIWZ.

Przyjęte przez Zamawiającego założenia do sporządzenia kosztorysu ofertowego przedstawiono poniżej:

PRZEDMIAR ROBOT/KOSZTORYS ŚLEPY - zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub z opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

KOSZTORYS OFERTOWY - stanowi kalkulację do ustalania ceny oferty  na bazie przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego. Jest sporządzany przez Wykonawcę robót przy składaniu ofert.

KOSZTORYS ZAMIENNY - może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowany przez Wykonawcę robót z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót ,technologii wykonania, zastosowanych materiałów.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty i jest sporządzany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jeżeli ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę.

OBMIAR ROBÓT - zestawienie robót wg opisu j. w. lecz sporządzone po wykonaniu robót

Podstawy i metody ustalenia ceny ofertowej zawarte w niniejszej specyfikacji  są przyjęte bez zastrzeżeń przez oferentów składających ofertę według założeń przyjętych w niniejszej specyfikacji przez Zamawiającego.

Wykonawca określi wartości na wszystkie pozycje przedmiaru robót/kosztorysu ślepego, który po wypełnieniu przez oferenta stanowić będzie „kosztorys ofertowy”.

Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego muszą zawierać cenę jednostkową.

Wartość pozycji przedmiaru robót to: iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby (ilości) jednostek miary.

Wszystkie wartości pozycji przedmiaru w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Brak wypełnienia i określenia ceny jednostkowej w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto którą wykonawca wpisuje do formularza oferty w pozycji „Cena oferty”.

Wzór wypełnienia przedmiaru robót/kosztorysu ślepego dla ustalenia wartości pozycji.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis pozycji / opis robót | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa za 1[s] | Wartość c=a*b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “…....” | “abc....” | a | b | c |

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ewentualne zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku należy dokonać zgodnie z regułami zaokrąglania).

Jeśli Wykonawca przy opracowaniu kosztorysu ofertowego stwierdzi brak jakiegoś elementu przedmiaru lub błędny obmiar robót, winien niezwłocznie powiadomić 
o powyższym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w takim przypadku niezwłocznie udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad podanych w art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach:

- Poniedziałek:		od godziny 8.30- 16.30

- Wtorek- piątek:		od godziny 7.00- 15.00

Korespondencja przesyłana za pomocą faksu lub drogi elektronicznej po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego.

Zamawiający zamieści treść pytań wraz z odpowiedziami na stronie internetowej: www.klaj.pl w zakładce BIP, zamówienia publiczne bez ujawnienia źródła zapytania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Sprawy proceduralne:

Joanna Jankowicz

Radosław Bielak

- Sprawy merytoryczne:

Joanna Jankowicz

Radosław Bielak

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

## Wysokość wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł

## Rachunek bankowy:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy o numerze:

3886 1900 0600 5005 0000 9700 09

Z dopiskiem: 			Wadium In.271.7.2014

## Formy wnoszenia wadium:

- Pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego,

- Czeku gotówkowego wystawionego na Zamawiającego,

- Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej wystawiony na Zamawiającego,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenia kasy są zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. u. 2007 nr 42 poz. 275).

## Terminy i zasady wniesienia wadium:

- Forma pieniężna- za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznana będzie data i godzina jego zaksięgowania na koncie Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być złożone osobiście w kasie Zamawiającego budynek nr 655, 2 piętro. Za prawidłowe wniesienie wadium uznaje się wpływ dokumentów do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia i godziny składania ofert.

- Wadium wnoszone w formie gwarancji musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta do:

„zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie”;

„zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

„zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają właściwości sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

W przypadku braków zapisów określonych powyżej dotyczących zobowiązań gwaranta wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione.

Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń bankowych.

## Zwrot wadium przetargowego

Zwrot wadium przetargowego nastąpi niezwłocznie po:

- Wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania;

- Zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- Wycofania oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert- na jego wniosek.

- Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie na rachunek Wykonawcy wskazany w formularzu oferty.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli 
w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostanie nią związany  przez 30 dni, a bieg ww. terminu rozpocznie się wraz z upływem  terminem składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, o ile zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie będzie powodować utraty wadium.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

## Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kłaju, Kłaj 655, 
32-015 Kłaj - sekretariat pok. Nr 208 do dnia: 18.06.2014 r. do godziny: 10:00

Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty.

## Oferty złożone po terminie składania ofert

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

## Zmiany w ofertach już złożonych

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie z napisem ,,ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym oferta została zarejestrowana. Koperty z napisem ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

## Wycofanie oferty

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z za napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

# OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Kłaju - sala widowiskowa w dniu 18.06.2014 r. o godzinie 10:15.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy firm (Wykonawców) oraz ich adresy , a także cena ofertowa.

# WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będzie Zamawiający, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę brutto jest ofertą najkorzystniejszą.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## Termin wniesienia i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone przelewem- poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Zamawiającego:

3886 1900 0600 5005 0000 9700 09

Z dopiskiem:	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na: ,,Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie”

## Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego;

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy oszczędnościowo- kredytowej jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- Gwarancjach bankowych;

- Gwarancjach ubezpieczeniowych

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być złożone osobiście w kasie Zamawiającego budynek nr 655, II piętro. Za prawidłowe wniesienie zabezpieczenia uznaje się wpływ dokumentów do siedziby Zamawiającego, przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy.

Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia więcej niż w jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowy – nie będą akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednej z form zabezpieczenia wymienionej 
w ustawie Pzp (art. 148 ust.1 pkt 2 - 5) Zamawiający wystąpi do gwaranta 
z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania robót niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego „Protokołu odbioru końcowego robót” lub w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad po wystawieniu „Świadectwa usunięcia wad”.

Zamawiający zatrzyma pozostałe 30% zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania robót na poczet zabezpieczenia przyszłych świadczeń z tytułu „Gwarancji należytego wykonania robót” (załącznik do umowy), na okres określony w § 2 ust. 1 wspomnianej gwarancji.

Zabezpieczenie na poczet przyszłych świadczeń z tytułu „Gwarancji dobrego wykonania” Wykonawca może wnieść wyłącznie w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej. Wykonawca, który wniósł Zabezpieczenie należytego wykonania w formie pieniężnej, będzie mógł zwrócić się w terminie 14 dni przed rozpoczęciem terminu obowiązywania „Gwarancji należytego wykonania robót”, o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania na gwarancję bankową.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą pzp, odpowiada warunkom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. zawiera najniższą cenę).

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie  jej wyboru a także nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej w zakładce BIP i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Podpisanie umowy

Po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, lecz nie później niż przed upływem okresu związania ofertą, Wykonawca którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy.

## Uchylenie od zawarcia umowy

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

## Zmiana umowy

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. w zakresie:

- Wydłużenia terminu wykonania zamówienia, spowodowanego wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych nie pozwalających na realizację prac zgodnie z warunkami określonymi w projekcie (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie itp. utrudniające realizację przedmiotu umowy) lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

- W razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót (np. roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia powodujące przesunięcie w czasie robót podstawowych);

- Gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy;

- Gdy zmianie uległy stawki podatku VAT;

- Z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe, choroby) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy.

Zmiana Kierownika Budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
i zaakceptowana przez Zamawiającego przy czym kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby, muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane w SIWZ.

Zmiany te mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej określone w Rozdziale V Dział VI ustawy prawo zamówień publicznych (tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu;

- Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- Odrzucenia oferty odwołującego.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

# WARUNKI UMOWY

Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostaje poinformowany o wyniku 
i terminie zawarcia umowy. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne 
z przyjęciem wzoru umowy proponowanym przez Zamawiającego.

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu należy podpisać umowę zgodną ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i po spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia przez osobę o której mowa w pkt. VII SIWZ, oraz kopie aktualnego zaświadczenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez tę osobę.

W przypadku dwukrotnego nie stawienia się Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy, bez podania przyczyny, fakt ten zostanie potraktowany jako odmowa podpisania umowy.

# ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO SIWZ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 1	Przedmiar robót / kosztorys ślepy

Załącznik nr 2 	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 3 	Projekt budowlany

Załącznik nr 10	Wzór umowy

# ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZANE DO SIWZ PRZEZ OFERENTA

Załącznik nr 1-	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2-	Wykaz robót

Załącznik nr 2a-	Dowody potwierdzające należycie wykonane roboty

Załącznik nr 3-	Wykaz osób

Załącznik nr 4-	Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik nr 5-	Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 24 ust. 2 pkt. 1 i 5 ustawy pzp

Załącznik nr 6-	Oświadczenie- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-	Oświadczenie o podwykonawstwie

Załącznik nr 8-	Oświadczenie o nie podleganiu na zasobach innych podmiotów

Załącznik nr 8a-	Oświadczenie o podleganiu na zasobach innych podmiotów

Załącznik nr 8b-	Dokumenty stanowiące dowód udostępniania zasobów

Załącznik nr 9-	Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr A-	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej

Załącznik nr B-	Opłacona polisa a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Załącznik nr D-	Aktualne zaświadczenie właściwe dla Wykonawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego

Załącznik nr E-	Aktualne zaświadczenie właściwe dla Wykonawcy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych

Załącznik nr F-	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8

Załącznik nr G-	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 9

Załącznik nr H-	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11

Załącznik nr I-	Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 1

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OFERTA |
| --- | --- |

Gmina Kłaj

32-015 Kłaj 655

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach Portalu UZP, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Kłaj na zamówienie pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola 
w Szarowie

MY NIZEJ PODPISANI

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przed podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ............................ zł., podatek VAT………% 
w wysokości………………….....…………..zł, razem brutto……….......…………………zł.,

………………………………………………………………………………………. (słownie złotych brutto:)

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: 30.09.2014r

- ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia /roboty budowlane/  na okres 36 miesięcy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.   UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres  30 dni  od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY  sami /przy udziale podwykonawców wg załącznika nr 7 *

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ..... do ..... niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ  w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.............................................................................................................................................................................

Numer telefonu:  ........................................    Numer faks:  ................................................................................

e-mail do kontaktu:..............................................................................................................................................

- WADIUM proszę zwrócić na konto nr: ………………………………………………………………………………

- Ofertę niniejszą składamy na .......... stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

W  pkt. oferty nie dotyczących Wykonawcy  wpisać- nie dotyczy

Załącznik nr 2

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola 
w Szarowie

oświadczamy, że reprezentowana przez nas Firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie) następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość brutto zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Miejsce wykonania robót Zakres robót | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek (miesiąc, rok) | Zakończenie (miesiąc, rok) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa powyżej zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 2a)

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

Załącznik nr 3

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób:

| Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia, rodzaj i zakres) | Zakres wykonywanych czynności | Wykonawca polega na zasobach innego/ych podmiotu/ów – należy wpisać TAK lub NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik robót ..................... |  |

Uwaga:

* Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego/ych podmiotu/ów wpisuje słowo „TAK” oraz załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji osób z uprawnieniami i doświadczeniem jak wskazano wyżej, na okres korzystania z tych osób przy wykonywaniu zamówienia.

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

Załącznik nr 4

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oświadczam/y, że spełniamy warunki realizacji zadania jw. dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

Załącznik nr 5

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)*.

* Art. 24. 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej ni_ 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sią w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równie_ wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postepowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postepowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

Załącznik nr 6

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | INFORMACJA- LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

Informacja na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..

Telefon: …………………					fax: ………………………..

email: ……………………
NIP: …………………… REGON: …………………… 	PESEL: ……………………
___________________________________________________________________________

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na :

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

przeprowadzanego przez Gminę Kłaj w trybie przetargu nieograniczonego składam:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.)*

  - …………………………………………………………………………………………........

  - …………………………………………………………………………………………........

  - …………………………………………………………………………………………........

Nazwa podmiotu, forma prawna  podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitałowego.
…………………………………………………………………………………………..............................

Informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*.

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

W  pkt. oferty nie dotyczących Wykonawcy  wpisać- nie dotyczy

Załącznik nr 7

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

Nazwa zadania :

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

| Lp. | Zakres rzeczowy realizowanej części zamówienia | Wartość zamówienia realizowana przez Podwykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

Załącznik nr 8

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE O NIE POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW |
| --- | --- |

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na :

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

Mając na uwadze art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że, nie będę polegał na:

- wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego,

- na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotu trzeciego,

- na sytuacji finansowej podmiotu trzeciego.

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

*   wykonawca wypełnia załącznik 8 w  albo załącznik 8a.

Załącznik nr 8a

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE O POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW |
| --- | --- |

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na :

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

- Mając na uwadze art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że:

- Będę polegał na **:

- …………………………………………………………………………………

w okresie od ………………………….. do …………………………… .

- Ponadto oświadczam, że: ***

podmioty, na których będę polegał,  przystępując do niniejszego postępowania,  będą brały udziału w realizacji nw. części zamówienia ……………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Wykonawca  do załącznika musi dołączyć dokumenty stanowiące dowód udostępnienia zasobów np. umowy cywilno – prawnej, umowy najmu, leasingu itp. (Załącznik 8b)

..................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

............................................................

Miejscowość, data

*   wykonawca wypełnia załącznik 8, albo załącznik 8a

**  wpisać odpowiednio niżej wskazany zakres:

- wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego,

- na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonywania zamówienia podmiotu trzeciego,

- na sytuacji finansowej podmiotu trzeciego.

***  wskazać jaki zakres i jaki procent całości zamówienia

Załącznik nr 9

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE O ODDANIU DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW |
| --- | --- |

Oświadczam o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów/osób na okres korzystania od dn. .……….… do dn. …………….. w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.)

Ja (my), niżej podpisany(i) reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowanych, w imieniu reprezentowanego przez mnie Podmiotu oświadczam(y), że: w przypadku wyboru oferty wykonawcy ..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

/dane Wykonawcy, któremu oddano do dyspozycji zasoby/

Przystępując do postępowania:

Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie

zobowiązuję/my się w imieniu Podmiotu, który reprezentuję/my do oddania w/w wykonawcy  
w dyspozycję niezbędnych zasobów /osób**………………………………………………………. ……..……………………………………..……………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………

/wymienić rodzaj udostępnionych zasobów/

Na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

……....................................................................

Podpis osoby  upoważnionej / osób  upoważniony

do reprezentowania podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby

* załącznik  dołącza  do oferty  odpowiednio Wykonawca, który złożył oświadczenie zawarte w załączniku nr 5a

(niniejsze oświadczenie musi być złożone w oryginale).

** Należy podać Imię i Nazwisko osoby oddana do dyspozycji

Załącznik nr 10

UMOWA NR 272.7.2014

NA ROBOTY BUDOWLANE:

,,WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH- TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA W SZAROWIE”

zawarta w dniu ……………..  w ……………..

pomiędzy

Gminą Kłaj  z siedzibą Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Kłaj- Zbigniewa Strączka

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kłaj- Elżbiety Kuraś

a …………….. z siedzibą:  …………….. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

……………..

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami.

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych- termomodernizacji Przedszkola w Szarowie”

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi jakościowe określa:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana SIWZ), w tym przedmiary robót, dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane SSTWiOR),

- Oferta Wykonawcy,

stanowiące integralną część niniejszej umowy.

3. W szczególności zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:

- Prac dociepleniowych,

- Częściowej wymiany pokrycia dachowego

4. Wykonawca jest również zobowiązany w zakresie przedmiotu umowy do wykonania na swój koszt  innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania umowy w tym m.in.:

- oznakowanie i zabezpieczenie przejętego placu budowy;

- organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.);

- wytyczenie geodezyjne obiektu;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie na własny koszt prac wynikających z tego projektu;

- organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót;

- wyłączenia i załączenia energii elektrycznej;

- nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień;

- inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza;

- sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami 
w trakcie robót;

- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania;

- wykonanie ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu.

5. Inwestycja budowlana zostanie zrealizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę.

§ 2

Wykonawca  przedłoży w  terminie do  14 dni  kalendarzowych  od  dnia  podpisania  umowy  harmonogram  rzeczowo - finansowy robót, zgodnie z  którym będzie  realizował roboty.

§ 3

Wykonawca oświadcza, iż:

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie;

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, 
w wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje 
w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają niezbędne kwalifikacje 
i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem.

3) znana jest mu treść artykułu 6471 Kodeksu cywilnego dotycząca obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego oraz zasad zawierania umów z podwykonawcami oraz zobowiązuje się do przedstawiania przed zawarciem takich umów i uzyskania na nie zgody Zamawiającego,

4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień.

§ 4

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z dostarczonych przez Wykonawcę niewadliwych materiałów (tj. materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do wyposażenia obiektów budowlanych oraz zapewnienia jego sprawności eksploatacyjnej), zwanych dalej materiałami.

2. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. winien być dla nich wydany certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, lub też deklaracja zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną.

3. Od chwili odebrania materiałów od dostawców Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

§ 5

- Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na użytkowanie (jeżeli przepisy prawa  wymagają zezwolenia na użytkowanie), które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych.

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

- Wykonawca  zapewni  sprawowanie  kierownictwa  budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach. Za koordynację robót branżowych 
i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik budowy branży kanalizacyjnej.

- Wykonawca  realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją  techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi,  przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru lub pracowni projektowej.

- Materiały przeznaczone do wbudowania  muszą odpowiadać  parametrom  podanym w projekcie,  posiadać  świadectwo dopuszczenia do obrotu  
i stosowania  w  Polsce.

- Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p-poż.

- O rozpoczęciu  robót  Wykonawca  winien  powiadomić  właścicieli  istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego.

- Wykonawca  jest odpowiedzialny za  szkody  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

§ 6

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru wszystkie roboty zanikowe z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem a w razie konieczności zgłasza również od odbioru roboty stosownym  zarządcom sieci.

- Wykonawca przedkłada wymagane protokoły odbioru po zakończeniu robót związanych z wykonaniem, przebudową lub zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.

- Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru robót potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę w wysokości ………………  brutto (słownie: …………………………….) stanowiącą wynagrodzenie kosztorysowe nie podlegające waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy i odpowiada zakresowi robót (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej (obejmującej: projekt budowlany i przedmiar robót) 
a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - które stanowiły załącznik do SIWZ, oraz w Ofercie Wykonawcy. Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej itp.

- Ostateczna wartość wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot umowy ustalona zostanie po ich zakończeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru  obmiarów powykonawczych robót, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

- Rozliczenie inwestycji będzie następować w formie faktur częściowych za roboty faktycznie wykonane i odebrane, co zostanie potwierdzone kosztorysem powykonawczym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Do każdej faktury musi być sporządzony ponadto stosowny protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  osobę określoną w § 15 ust. 1a).

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym końcowym odbiorze robót przez Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków określonych w umowie. Odstępstwa od tej zasady wymagają zgody Zamawiającego.

- Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP 683-15-11-752).

- Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP ………….....).

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca doliczy podatek VAT  
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 obejmuje m. in.:

  - wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, kontrahentów i współpracowników w ramach przedmiotu umowy będącej przedmiotem niniejszej Umowy,

  - zapewnienie punktów poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji niniejszej umowy, wykonanie dróg dojścia i dojazdu do przedmiotu umowy oraz zastępczych na czas prowadzonej inwestycji dróg dojścia i dojazdu do sąsiednich nieruchomości,

  - wywóz materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót 
i koszty ich składowania, odzysku lub unieszkodliwiania,

  - koszty zabezpieczenia terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja budowlana przed dostępem niepowołanych osób trzecich,

  - koszty zabezpieczenia materiałów przez ich utratą, zniszczeniem 
i uszkodzeniem,

  - wszelkie czynności związane z usunięciem wad efektów prac wykonanych 
w ramach przedmiotu umowy,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z planem zagospodarowania placu budowy, zapoznał się z warunkami realizacji oraz, że wynagrodzenie zawarte 
w umowie uwzględnia wszelkie warunki lokalizacji, cechy szczególne projektu 
i terminy, obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty 
i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zgłoszenie przez Wykonawcę roszczeń o zapłatę ponad kwotę wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 wymaga wykazania przez  Wykonawcę, że roszczenie to powstało wskutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
a Wykonawca nie był w stanie, pomimo dochowania szczególnej staranności, tych przyczyn usunąć.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wraz z dołączonymi do niej kosztorysem powykonawczym 
i protokołem częściowego odbioru robót, podpisanymi przez Inspektora nadzoru.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy w terminie:

a) faktury częściowe – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganą dokumentacją, w tym oświadczeniem podwykonawcy o uregulowaniu należności.

b) faktura końcowa – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganą dokumentacją, w tym oświadczeniem podwykonawcy o uregulowaniu należności.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na rachunek Wykonawcy nr: …………………………………… Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego rachunku. Zmiana ta będzie wiążąca dla Zamawiającego począwszy od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie zawierające polecenie dokonania płatności na nowy rachunek.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności i długów na osoby trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku realizowania części robót przez podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcy tj. dowodu wpływu wynagrodzenia na konto podwykonawcy.

§ 8.

Wszelkie dodatkowe prace związane z przedmiotem umowy nie wymienione 
w Załącznikach do niniejszej Umowy będą wykonywane przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w odrębnie zawartej pisemnej umowie i za dodatkowym wynagrodzeniem zaakceptowanym przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do realizacji.  W przeciwnym razie Wykonawca będzie je wykonywał na własny koszt i ryzyko.

§ 9.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac w ramach przedmiotu umowy własnymi siłami, oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu, którym ma prawo dysponować,  z zastrzeżeniem, iż może powierzyć wykonanie części tych prac innym podmiotom.

2. Wykonawca oświadcza, że na placu budowy będzie go reprezentował kierownik budowy: …………………….……….

3. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy.

4. W razie dokonania takiej zmiany Wykonawca winien podać niezwłocznie Zamawiającemu nazwisko nowej osoby odpowiedzialnej za wykonywanie powyższej funkcji oraz dokonać formalności wymaganych w takim przypadku przepisami prawa budowlanego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) zabezpieczenia na własny koszt na terenie placu budowy, pomieszczeń magazynowych służących do przechowywania maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz jego podwykonawców. Ponadto Wykonawca na swój koszt zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom podwykonawców pomieszczenia socjalne, 
z których będą mogli korzystać w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2) umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,

3) zabezpieczenia na własny koszt  placu budowy i utrzymania go w należytym stanie technicznym, oraz ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo mienia i osób znajdujących się na terenie budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,

4) dysponowania na placu budowy niezbędnymi dla Wykonawcy urządzeniami infrastruktury komunalnej oraz do pokrywania bieżących kosztów tej infrastruktury,

5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, przepisami Prawa budowlanego, sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

6) obowiązkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez Zamawiającego naradach, dotyczących przedmiotu Umowy,

7) przedstawienia Zamawiającemu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót planu, technologii i organizacji robót do zatwierdzenia. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu na jego żądanie przed zastosowaniem materiałów budowlanych, odpowiednie dokumenty dopuszczające te materiały do stosowania w budownictwie,

8) bieżącego informowania Zamawiającego o opóźnieniach w płatnościach na rzecz podwykonawców i dostawców oraz o kwotach wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi,

9) całkowitego zakończenia robót budowlanych, przekazania dokumentacji powykonawczej do dnia 30.09.2014 r.

10) Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego, prawidłowego i zgodnego z zapisami niniejszej umowy zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, o ile roboty zostaną odebrane.

§ 10.

1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminu zakończenia  przedmiotu umowy określonego w  §9 ust. 3 pkt. 11, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w  § 10 ust. 4 niniejszej Umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %  wartości łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia terminu określonego w wezwaniu Zamawiającego.

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. 1) Zapłata kary umownej winna zostać dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania do jej zapłacenia.

2) Wykonawca w przypadku niezapłacenia w terminie kary o której mowa w pkt.1 wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kary umownej z  wierzytelnością wzajemną, choćby jeszcze nie była wymagalna.

4. 1) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich przeszkodach (w tym określonych powyżej w § 10 ust. 4) mogących spowodować nie wywiązanie się przez niego z terminów zakończenia przedmiotu umowy.

2) Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

5. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej w § 10 ust. 4, terminy zakończenia przedmiotu umowy mogą ulec, przedłużeniu jedynie o czas, w jakim okoliczności te wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają prowadzenie przez Wykonawcę prac w ramach przedmiotu umowy.

6.Niezależnie od zaistniałych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

§ 11.

1) Odbiór końcowy przedmiotu umowy winien być poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierającym oświadczenie kierownika budowy  o zakończeniu wszystkich prac w ramach tej przedmiotu umowy. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację techniczną, geodezyjną oraz niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru całościowego prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy (odbiór końcowy).

3) Jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie przystąpić do odbioru końcowego 
w powyższym terminie, Wykonawca wyznaczy mu nowy termin.

4) W przypadku gdy Zamawiający, pomimo prawidłowego zawiadomienia ze strony Wykonawcy, nie przystąpi do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca będzie mógł dokonać tego odbioru przy udziale niezależnych rzeczoznawców budowlanych posiadających uprawnienia we wszystkich specjalnościach niezbędnych dla dokonania końcowego odbioru.

5) W dniu zgłoszenia gotowości  do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarcza wszystkie wymagane dokumenty tj.:

a)  protokoły odbiorów technicznych,

b)  protokoły z wymaganych: badań, rozruchów, prób i sprawdzeń,

d) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,

e) kosztorys powykonawczy za ostatni okres realizacji robót,

g) atesty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

6) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu.

2. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytych starań dla zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy, jeżeli zostały one spowodowane wadami materiałów pomimo zachowania należytej staranności wykonania robót.

§ 12.

1. W terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub też odstąpienia od umowy, bądź jej rozwiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności:

1) usunięcia z placu budowy wszelkich maszyn i urządzeń należących do Wykonawcy lub jego podwykonawców,

2) przekazania Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy gwarancji, instrukcji obsługi, i innych dokumentów pozwalających na użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy.

4) wraz z dokumentacją powykonawczą i innymi wymaganymi dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy, wykonawca przedstawia dowody iż nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dalszych podwykonawców, którzy brali udział w wykonaniu inwestycji. 
W przeciwnym wypadku wymienia zaległości i określa przyczyny ich powstania. 
W takim przypadku rozliczenie ostateczne ulega przesunięciu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający może również uregulować płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców, wówczas wierzytelność Wykonawcy zostaje pomniejszona 
o kwoty wypłacone podwykonawcom. Oświadczenie, o którym mowa, zawiera również określenie kwot wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym  z tytułu gwarancji i rękojmi.

5) w przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców Wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, oraz poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych albo poniesionych w związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.

2. 1) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy w niezbędnym zakresie 
z Zamawiającym przy dokonaniu zawiadomienia właściwych organów i instytucji 
o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2) Z tytułu wykonania tych czynności Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

3) Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). Zamawiający zobowiązuje się do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie w terminie 14 dni od uzyskania od Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów.

§ 13.

1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na wszelkie prace               wykonane w ramach przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi zarazem dokument gwarancji.

2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, 
o której mowa powyżej w ust. 1, może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac wykonanych przez Wykonawcę. 36 miesięczny bieg tego okresu rozpocznie się w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Gwarancja określona powyżej w  ust. 1 zostaje udzielona na okres 36 miesięcy. Bieg tego okresu rozpocznie się w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy spowodowane przez wady użytych materiałów.

5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za efekty wadliwie  wykonanych prac przez siebie oraz podwykonawców w ramach przedmiotu umowy, skutkujące występowaniem wad fizycznych w przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonania czynności odbioru końcowego tej przedmiotu umowy oraz za wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonywanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. 1) a) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy 
o jakiejkolwiek wadzie ujawnionej po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie 30 dni od wykrycia tej wady.

b) W tej kwestii Wykonawca przekazuje odpowiedź w formie pisemnej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego do usunięcia wad fizycznych. W tej odpowiedzi zobowiązuje się do usunięcia wady 
i wskazuje termin w jakim zostanie ona usunięta lub zwołuje naradę koordynacyjną (komisja usterkowa) z udziałem przedstawicieli stron umowy w trakcie której sporządzany jest protokół określający tryb postępowania związany z usunięciem wady fizycznej i wskazujący termin zakończenia prac.

c) W przypadku gdy Wykonawca nie udzieli w terminie, o którym mowa 
w podpunkcie b), odpowiedzi uznaje się, iż uznał zgłoszoną wadę. Jeżeli 
w protokole z narady, o którym mowa w podpunkcie b), nie dojdzie do uzgodnienia stanowisk Zamawiający  jest uprawniony do usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, a wynikłymi stąd kosztami obciąży Wykonawcę.

d)  Termin usunięcia wady, w razie braku porozumienia Stron, wyznacza Zamawiający.

7. 1) Wykonawca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto  to jest …………. zł.,  (słownie: …………. złotych)  na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku …………. 
w Kłaju Nr …………. najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy (decyduje dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zostać ustanowione na okres o 1 miesiąc dłuższy niż przewidziany termin odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2) Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w innych formach, niż pieniądz, w szczególności zabezpieczenie może być wnoszone w: poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z tym zastrzeżeniem, że zabezpieczenia te muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatnej na pierwsze żądanie.

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego ustępu.

5) Zamawiający może na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

6) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia  wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w § 13 ust. 1 i umowa przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane należycie.

7) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca pozostawi kwotę w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. Jeżeli Wykonawca zamierza udzielić tego zabezpieczenia w formie określonej w punkcie 2 to musi to uczynić nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenie należytego  wykonania umowy (oryginał tego dokumentu w tym terminie ma zostać doręczony Zamawiającemu) w przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania, w tym zakresie, z zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

8) Kwota zabezpieczenia, o której mowa w pkt. 7 będzie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

9) Wykonawca wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a) na zaspokojenie jego wszelkich roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego umowy, nie wyłączając zapłaty kary umownej,

b)  na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie ich w sposób 
i w terminie o którym mowa §14 ust.6 lub Wykonawca zostanie wykreślony 
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8. W wypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy z jakiegokolwiek powodu Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia okresu ważności zabezpieczenia  należytego wykonania umowy co najmniej na 15 dni przed upływem ważności istniejącego zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z istniejącego zabezpieczenia na wypadek opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku.

§14.

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1) terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po jego stronie lub ich nie kontynuuje, pomimo wezwania złożonego na piśmie,

c) Wykonawca przerwał realizację robót  z przyczyn od niego zależnych lub zawinionych a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni

d) gdy postęp robót nie gwarantuje wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 
w terminie.

2) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się ze swych zobowiązań określonych w §9 ust. 3 pkt. 2,3,4,

2. W przypadku odstąpienia od umowy:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz materiałów zakupionych do wbudowania według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której działanie lub zaniechanie było przyczyną odstąpienia   od umowy,

- Wykonawca wezwie  Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca usunie z terenu budowy maszyny i urządzenia oraz dostarczone lub wniesione przez niego elementy zaplecza,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i materiałów zakupionych do wbudowania, o ile zostaną mu przez Wykonawcę wydane oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty,  które zostały (zgodnie z umową) wykonane do dnia odstąpienia i odebrane a nadto zapłaty za materiały o których mowa w pkt.1 ust. 2, które zostały mu przez Zamawiającego odebrane.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Strona z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli w niniejszej umowie inaczej nie postanowiono oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się w terminie 6 tygodni od dnia, w którym strona składająca to oświadczenie powzięła wiarygodną informację o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy.

§ 15.

1. Z uwzględnieniem praw i obowiązków osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego oraz Wykonawcy, Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy:

a) dla Zamawiającego:

………….

zwani  Przedstawicielami Zamawiającego;

b) dla Wykonawcy:

………….

zwani Przedstawicielami Wykonawcy.

- Osoby wskazane powyżej będą właściwe w szczególności do dokonywania odbiorów częściowych poszczególnych etapów przedmiotu umowy oraz odbioru końcowego tej Inwestycji (w tym podpisania protokołów odbioru częściowego

- przedmiotu umowy oraz protokołu odbioru końcowego tej Inwestycji).

3. Każda ze Stron zastrzega sobie możliwość zmiany wyznaczonego przez nią Przedstawiciela Zamawiającego lub Przedstawiciela Wykonawcy, przy czym druga Strona winna zostać niezwłocznie powiadomiona o tym fakcie.

§ 16.

1. 1) Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie przewidują szczególnych warunków w tym zakresie, wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej Stronie przy użyciu posłańca lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na poniższe adresy:

a) dla Zamawiającego: Gmina Kłaj, 32-015 Kłaj 655,

b) dla Wykonawcy: …………..

2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, przekazywanie systemem transmisji elektronicznej muszą być potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją za potwierdzeniem odbioru lub nadania.

3) Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do Zamawiającego w dniu roboczym w poniedziałek w godzinach pomiędzy 8:30 a 16:30, od wtorku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 16:30 w poniedziałek lub 15:00 od wtorku do piątku, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego.

2. 1) W przypadku zmiany powyższego adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, winna zawiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w jeden ze sposobów określonych powyżej w  ust. 1.

2) Do czasu otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem i obowiązywaniem niniejszej Umowy będą uważane za skutecznie doręczone w razie ich skierowania pod adresem określonym powyżej w ust. 1.

§ 17.

Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta.

§ 18.

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Projekt umowy musi zawierać co najmniej zakres robót które mają być zlecone (z załącznikiem mapowym – jeśli dotyczy), kwotą wynagrodzenia, terminem wykonania, terminem płatności.

2. Zamawiającemu przysługuje 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Po upływie tego terminu uznaje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z dostawcami lub wykonawcami umów o dzieło.

4. Niezależnie od terminów płatności określonych w umowie, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę  wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za roboty, które objęte są fakturą wystawioną przez Wykonawcę.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub też umowę o dzieło), jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Przy czym podwykonawca przedkładając projekt umowy Zamawiającemu jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedkładając projekt umowy Zamawiającemu dołączyć zgodę Wykonawcy i Podwykonawcy na zawarcie umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  Ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) umów 
z Podwykonawcą (dalszymi Podwykonawcami), zakres zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej.

8. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy  kary umownej w kwocie 5000 zł, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

10. 1) Wartości robót objętych umową o podwykonawstwo nie może przewyższać kwoty wynagrodzenia umownego określonego w umowie głównej dla Wykonawcy przypadającego za te same roboty. Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych ogranicza się do kwoty wynagrodzenia obliczonego przy uwzględnieniu wartości robót określonej w Kontrakcie z Wykonawcą,

2) W sytuacji gdy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podwykonawcy wynagrodzenia nie uregulowanego przez Wykonawcę, Zamawiający może (w ramach regresu) dochodzić od Wykonawcy zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez niego na rzecz Podwykonawcy,

3) W sytuacji gdy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podwykonawcy wynagrodzenia nie uregulowanego przez Wykonawcę może on pomniejszyć (potrącić) wypłaconą Podwykonawcy kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

4) 	Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć również dalszego Podwykonawcę.

5) W zakresie nieuregulowanym płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą na zasadach określonych w treści ustawy Prawo zamówień publicznych znowelizowanej  ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

    - Niniejsza Umowa, wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zawiera wyczerpujące i kompletne ustalenia w kwestiach będących jej przedmiotem.

    - Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wszelkie poniesione przez nią koszty w związku z przygotowaniem i zawarciem niniejszej Umowy.

§ 20.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się  zmianę umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;

  - ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia 
z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w szczególności w przypadku braku ekonomicznego i/lub społecznego uzasadnienia realizacji projektu lub sytuacji ekonomicznej/finansowej Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 50% robót określonych w przedmiarze,

  - zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji kontraktu spowodowanych działaniem osób i/lub instytucji trzecich,

  - zmiany zakresu kontraktu – zlecenia robót dodatkowych,

  - wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,

  - powstaniu opóźnienia w realizacji kontraktu spowodowane przez władze publiczne Kraju i/lub samorządu w tym instytucje publiczne zaangażowane w realizację Projektu, pomimo przestrzegania przez Wykonawcę/Zamawiającego procedur i/lub przepisów,

  - konieczności zmiany rozwiązań projektowych i realizacyjnych wynikających ze zmiany uwarunkowań realizacji Robót określonych/przyjętych 
w Dokumentacji Projektowej, takich jak np. zmiana uwarunkowań geotechnicznych, inżynierskich,  kolizja z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, niedokładności/nieprecyzyjności mapy zasadniczej, niedokładności/nieprecyzyjności uzgodnień branżowych, błędów projektowych, błędów pisarskich w dokumentacji,  itp;

  - wycofanie z produkcji określonego rodzaju materiału, sprzętu, czy maszyny wskazanych w Kontrakcie – zmiana na materiał, sprzęt czy maszynę 
o tożsamych parametrach z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia;

  - wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, demonstracje, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie nośników energii,

  - uzasadnionych zmian zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą lub Pośredniczącą i będą dotyczyć okoliczności, o których mowa w  umowie o dofinansowanie projektu,

  - z powodu braków lub błędów w dokumentacji projektowej,

  - z powodu uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - jeżeli za zmianą umowy przemawia  interes społeczno – gospodarczy  wpływający na racjonalizację wydatkowania środków publicznych 
i gospodarowania mieniem komunalnym,

  - wystąpienia innych przypadków niż opisane w pkt. (1)-(13) uprawniających Wykonawcę do przedłużenia  czasu na realizację umowy lub/i wynagrodzenia umownego,

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw a w szczególności ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 22.

1. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy.

2. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 						Wykonawca

…………………………………. 			………………………………….